图书馆管理系统

测试报告

| 文档编号 | TR-LIB-2026-001 |
| --- | --- |
| 测试版本 | V1.0 |
| 报告日期 | 2026年7月29日 |
| 测试结论 | 通过 |

# 1  测试执行概况

## 1.1  用例统计

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 用例总数 | 48 |
| 执行数 | 48 |
| 通过数 | 46 |
| 失败数 | 2 |
| 通过率 | 95.8% |
| 执行耗时 | 3 个工作日 |

## 1.2  模块通过率

| 模块 | 用例数 | 通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图书管理 | 12 | 12 | 100% |
| 用户管理 | 10 | 10 | 100% |
| 借阅管理 | 10 | 9 | 90% |
| 搜索功能 | 8 | 7 | 87.5% |
| 数据统计 | 8 | 8 | 100% |

# 2  缺陷分析

## 2.1  缺陷清单

| 缺陷ID | 标题 | 优先级 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 搜索中文关键词返回空结果 | P1 | 已修复 | 搜索编码问题 |
| BUG-002 | 分页功能缺失 | P3 | 遗留 | 暂不影响主流程 |
| BUG-003 | 密码明文存储 | P0 | 已修复 | 改用 bcrypt 加密 |

## 2.2  缺陷分布

按严重程度分布：P0 级 1 个（已修复）、P1 级 1 个（已修复）、P3 级 1 个（遗留）。

按模块分布：搜索功能 1 个、用户管理 1 个、其他 1 个。

# 3  性能测试结果

| 并发数 | 平均响应时间 | QPS |
| --- | --- | --- |
| 10 | 45ms | 222 |
| 20 | 89ms | 225 |
| 50 | 198ms | 252 |
| 100 | 420ms | 238 |

测试结论：系统在 50 并发下平均响应时间 198ms，QPS 达到 252，满足性能要求。超过 50 并发后响应时间增长明显，建议后续优化数据库查询。

# 4  测试结论与建议

## 4.1  总体结论

经过全面测试，图书馆管理系统 V1.0 版本功能完整、运行稳定，核心业务流程（图书管理、借阅管理、用户管理）均通过验证。系统通过率 95.8%，遗留 1 个低优先级缺陷，不影响正常使用。

## 4.2  发布建议

建议修复 P3 缺陷后正式发布，发布后持续监控系统运行状态。

## 4.3  后续优化方向

完善分页功能，提升大数据量下的用户体验

增加图书封面图片上传功能

优化搜索算法，支持拼音搜索

增加邮件/短信通知功能