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1  引言
1.1  项目概述
图书馆管理系统（Library Management System，LMS）是面向中小型图书馆的图书借阅管理平台。系统采用 B/S 架构，后端基于 PHP 8.1 + MySQL 8.0 开发，前端使用 HTML/CSS/JavaScript，部署于阿里云 ECS 服务器（Ubuntu 22.04 LTS）。
1.2  测试目的
本计划旨在系统性地验证 LMS V1.0 的功能完整性、数据准确性及运行稳定性，确保交付版本满足用户需求并达到上线标准。
1.3  参考资料
《图书馆管理系统需求规格说明书》V1.0
《GB/T 25000.51-2016 系统与软件质量要求和评价》
项目组内部编码规范
1.4  术语定义
	术语
	说明

	SUT
	System Under Test，被测系统

	P0/P1/P2
	缺陷/用例优先级，P0 为最高

	回归测试
	缺陷修复后对相关功能的再验证

	冒烟测试
	验证核心功能是否可用的快速测试




2  测试范围
2.1  功能模块
	模块名称
	功能描述

	图书管理
	图书信息的增删改查、分类管理、库存维护

	用户管理
	用户注册、登录认证、角色权限控制

	借阅管理
	图书借阅、归还、逾期提醒、借阅记录查询

	搜索功能
	按书名/作者/ISBN 模糊搜索

	数据统计
	借阅排行、库存统计、用户活跃度


2.2  非功能需求
	类型
	要求

	性能
	并发 50 用户，平均响应时间 ≤ 500ms

	安全
	密码加密存储，防止 SQL 注入

	兼容
	Chrome 90+、Firefox 88+、Edge 90+

	可用性
	7×24 小时可用率 ≥ 99.9%




3  测试策略
3.1  测试类型
	测试类型
	工具/方法
	说明

	功能测试
	手动 + 自动化
	覆盖所有功能点，重点验证核心业务流程

	接口测试
	pytest + requests
	验证 API 响应格式、状态码、数据完整性

	性能测试
	Locust
	并发压力测试，分析响应时间和吞吐量

	安全测试
	手动 + 工具扫描
	SQL 注入、XSS、权限绕过检测

	回归测试
	自动化脚本
	缺陷修复后的功能再验证


3.2  用例设计方法
等价类划分：将输入数据划分为有效等价类和无效等价类
边界值分析：测试输入范围的边界条件
场景法：模拟用户实际操作流程
错误推测法：基于经验预测可能出错的场景


4  测试环境
	环境项
	配置

	操作系统
	Ubuntu 22.04 LTS

	Web 服务器
	Apache 2.4.52

	数据库
	MySQL 8.0.46

	后端语言
	PHP 8.1.2

	服务器配置
	2 核 CPU / 2GB 内存 / 40GB ESSD

	测试框架
	pytest 7.x + requests

	UI 自动化
	Selenium 4.x + ChromeDriver

	性能工具
	Locust 2.x

	版本控制
	Git


4.1  测试数据
测试数据库 library 包含预置数据：8 本图书、3 个用户、5 个分类、3 条借阅记录。测试账号：admin / password（管理员）、user1 / password（普通用户）。


5  测试进度
	阶段
	开始日期
	结束日期
	工期

	需求评审
	7月25日
	7月25日
	1天

	测试计划编写
	7月26日
	7月26日
	1天

	用例设计与评审
	7月27日
	7月27日
	1天

	环境搭建
	7月28日
	7月28日
	0.5天

	第一轮测试
	7月28日
	7月28日
	1天

	缺陷修复
	7月28日
	7月29日
	1天

	回归测试
	7月29日
	7月29日
	0.5天

	测试报告
	7月29日
	7月29日
	0.5天




6  风险评估
	风险项
	等级
	应对措施
	残余风险

	服务器资源不足
	中
	提前监控资源使用，必要时扩容
	低

	需求变更导致用例返工
	中
	预留 20% 缓冲时间
	低

	第三方接口不稳定
	低
	使用 Mock 服务隔离
	低

	测试环境与生产差异
	中
	尽量保持环境一致
	中




7  交付物清单
	交付物
	形式
	状态

	测试计划
	本文档
	已交付

	测试用例
	测试用例文档
	已交付

	缺陷报告
	Bug 追踪系统记录
	已交付

	测试报告
	测试报告文档
	已交付

	自动化脚本
	pytest 测试代码
	已交付

	测试数据
	数据库脚本
	已交付






