图书馆管理系统

测试计划

| 文档编号 | TP-LIB-2026-001 |
| --- | --- |
| 版 本 | V1.0 |
| 密 级 | 内部 |
| 编写日期 | 2026年7月29日 |
| 状 态 | 已审核 |

# 1  引言

## 1.1  项目概述

图书馆管理系统（Library Management System，LMS）是面向中小型图书馆的图书借阅管理平台。系统采用 B/S 架构，后端基于 PHP 8.1 + MySQL 8.0 开发，前端使用 HTML/CSS/JavaScript，部署于阿里云 ECS 服务器（Ubuntu 22.04 LTS）。

## 1.2  测试目的

本计划旨在系统性地验证 LMS V1.0 的功能完整性、数据准确性及运行稳定性，确保交付版本满足用户需求并达到上线标准。

## 1.3  参考资料

《图书馆管理系统需求规格说明书》V1.0

《GB/T 25000.51-2016 系统与软件质量要求和评价》

项目组内部编码规范

## 1.4  术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| SUT | System Under Test，被测系统 |
| P0/P1/P2 | 缺陷/用例优先级，P0 为最高 |
| 回归测试 | 缺陷修复后对相关功能的再验证 |
| 冒烟测试 | 验证核心功能是否可用的快速测试 |

# 2  测试范围

## 2.1  功能模块

| 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 图书管理 | 图书信息的增删改查、分类管理、库存维护 |
| 用户管理 | 用户注册、登录认证、角色权限控制 |
| 借阅管理 | 图书借阅、归还、逾期提醒、借阅记录查询 |
| 搜索功能 | 按书名/作者/ISBN 模糊搜索 |
| 数据统计 | 借阅排行、库存统计、用户活跃度 |

## 2.2  非功能需求

| 类型 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 并发 50 用户，平均响应时间 ≤ 500ms |
| 安全 | 密码加密存储，防止 SQL 注入 |
| 兼容 | Chrome 90+、Firefox 88+、Edge 90+ |
| 可用性 | 7×24 小时可用率 ≥ 99.9% |

# 3  测试策略

## 3.1  测试类型

| 测试类型 | 工具/方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 手动 + 自动化 | 覆盖所有功能点，重点验证核心业务流程 |
| 接口测试 | pytest + requests | 验证 API 响应格式、状态码、数据完整性 |
| 性能测试 | Locust | 并发压力测试，分析响应时间和吞吐量 |
| 安全测试 | 手动 + 工具扫描 | SQL 注入、XSS、权限绕过检测 |
| 回归测试 | 自动化脚本 | 缺陷修复后的功能再验证 |

## 3.2  用例设计方法

等价类划分：将输入数据划分为有效等价类和无效等价类

边界值分析：测试输入范围的边界条件

场景法：模拟用户实际操作流程

错误推测法：基于经验预测可能出错的场景

# 4  测试环境

| 环境项 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 LTS |
| Web 服务器 | Apache 2.4.52 |
| 数据库 | MySQL 8.0.46 |
| 后端语言 | PHP 8.1.2 |
| 服务器配置 | 2 核 CPU / 2GB 内存 / 40GB ESSD |
| 测试框架 | pytest 7.x + requests |
| UI 自动化 | Selenium 4.x + ChromeDriver |
| 性能工具 | Locust 2.x |
| 版本控制 | Git |

## 4.1  测试数据

测试数据库 library 包含预置数据：8 本图书、3 个用户、5 个分类、3 条借阅记录。测试账号：admin / password（管理员）、user1 / password（普通用户）。

# 5  测试进度

| 阶段 | 开始日期 | 结束日期 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 7月25日 | 7月25日 | 1天 |
| 测试计划编写 | 7月26日 | 7月26日 | 1天 |
| 用例设计与评审 | 7月27日 | 7月27日 | 1天 |
| 环境搭建 | 7月28日 | 7月28日 | 0.5天 |
| 第一轮测试 | 7月28日 | 7月28日 | 1天 |
| 缺陷修复 | 7月28日 | 7月29日 | 1天 |
| 回归测试 | 7月29日 | 7月29日 | 0.5天 |
| 测试报告 | 7月29日 | 7月29日 | 0.5天 |

# 6  风险评估

| 风险项 | 等级 | 应对措施 | 残余风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器资源不足 | 中 | 提前监控资源使用，必要时扩容 | 低 |
| 需求变更导致用例返工 | 中 | 预留 20% 缓冲时间 | 低 |
| 第三方接口不稳定 | 低 | 使用 Mock 服务隔离 | 低 |
| 测试环境与生产差异 | 中 | 尽量保持环境一致 | 中 |

# 7  交付物清单

| 交付物 | 形式 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 测试计划 | 本文档 | 已交付 |
| 测试用例 | 测试用例文档 | 已交付 |
| 缺陷报告 | Bug 追踪系统记录 | 已交付 |
| 测试报告 | 测试报告文档 | 已交付 |
| 自动化脚本 | pytest 测试代码 | 已交付 |
| 测试数据 | 数据库脚本 | 已交付 |